| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 21 марта 2016г | №28 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к новому отопительному сезону

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2016-2017 годов

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2016-2017 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2016--2017 гг. (приложение N 1).

3. В срок до 01.06.2016 разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке ресурсоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний сезон 2016-2017 годов с учетом недостатков предыдущего отопительного сезона и выявленных технологических нарушений в эксплуатации оборудования, а также внедрения энергосберегающих технологий.

3.1. Активизировать совместно с управляющей организацией работу по взысканию задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг и платы за наем жилых помещений.

3.2. В срок до 01.09.2016г. обеспечить подготовку объектов к работе с оформлением актов и паспортов готовности по установленной форме.

4. Утвердить План основных мероприятий по текущему и капитальному ремонту инженерной инфраструктуры  МО «Поселок Ленинский» на 2016г. (приложение N 2).

5. Рекомендовать руководителю  УК «Жилсервис» Тимофееву В.А.:

- В срок до 20.05.16г. направить для согласования  в адрес администрации состав комиссии и график проведения гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей.

- В срок до  20.08.2016г.  провести диагностику и гидравлические испытания внутридомовых тепловых и водопроводных сетей.

- В срок до 25.08.2016г. предоставить  реестр актов проведения гидравлических испытаний и паспорта готовности жилфонда.

6. Рекомендовать руководителям  ресурсо-снабжающих организаций ООО «ТЭС»  Лыкову А.А. и ОАО ДРСК «ЮЯЭС» Шкурко И.В.

6.1.  в срок до 01.06.16г. направить план мероприятий по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей и электросетей к зимнему периоду 2016-2017г.г.

6.2. в срок до 01.09.16г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж оборудования на источниках тепловой и электрической энергии, электрических и тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

6.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ и энергетики;

6.4. установить визуальные обозначения на коллекторные  колодцы, расположенные вблизи дорожного полотна и придомовых территориях во избежание их нарушения во время очистки дорог и дворов от снега.

7. С учетом  планов поставщиков услуг (п.п. 5,6) составить комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Поселок Ленинский» к осенне-зимнему сезону 2016-2017 гг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 28 от 21.03.2016г.

Состав комиссии по

подготовке к отопительному сезону 2016-2017г.

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лыков Александр Анатольевич | Директор ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Тимофеев Виктор Анатольевич | Директор УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 4 | Шкурко Игорь Васильевич | Директор ООО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 5 | Сидоркин Юрий Анатольевич | Начальник участка «Южное» | Член комиссии |
| 6 | Беспятова Татьяна Владимировна | Инспектор «Жилсервис» | Член комиссии |
| 7 | Шаварева Татьяна Георгиевна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 8 | Баринова Надежда Николаевна | Главный специалист администрации | Член комиссии |

9.       Осмак Мирослава Лукьянович        Председатель Ленинского

поселкового Совета  член комиссии

Приложение №2

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 28 от 21.03.2016г.

0020

План работы  администрации

МО «Поселок Ленинский» на 2016г.

по  текущему и капитальному ремонту инженерной инфраструктуры

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка комплексного плана по подготовке жилфонда и объектов социальной сферы к осенне—зимнему сезону 2016-2017г.г. | До 03.06.2016 | администрация |  |
| 2 | Работа с должниками (письма, беседы о причинах неплатежей и о сроках погашения, предостережения и др.) Заключение Договоров о реструктуризации долгов за электро и теплоэнергию |  | Баринова Н.Н., Шаварева Т.Г. Беспятова Т.В |  |
| 3 | Активизация работы жилищной комиссии по вопросам недоимки платежей, по вопросам ответственности квартиросъемщиков |  | Осмак М.Л, депутаты УК Жилсервис |  |
| 4 | Инвентаризация жилфонда | 01.04. -30.05. | Шаварева Т.Г |  |
| 5 | Инвентаризация земель | 10.05- 30.06 | Молчан В.В. |  |
| 6 | Обследование МКД по вопросам износа | 25.03.30.04 | Шаварева Т.Г. |  |
| 7 | Проведение текущих ремонтных работ жилфонда | По графику | УК Жилсервис |  |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС | По графику | УК Жилсервис |  |
| 9 | Инвентаризация теплосетей их ремонт и утепление. | По графику | ТЭС |  |
| 10 | Ремонт коллекторов, септиков | По графику | ТЭС, ОСРП |  |
| 11 | Промывка внутридомовых тепловых и водопроводных сетей | По графику | УК Жилсервис |  |
| 12 | Ремонт оборудования тепло-пунктов, котельных, скважин | По графику | ТЭС |  |
| 13 | Проведение совещаний администрации по вопросу организации совместной работы с должниками за предоставление жилищно-коммунальных услуг и услуг ресурсосберегающих организаций | 10 числа каждого месяца (начиная с апреля) | Администрация |  |
| 14 | Подготовка необходимых документов специалистом администрации (справки о составе семьи, копии договоров найма и т.д.) для подачи исковых заявлений предприятиями ЖКХ и ресурсосберегающими организациями в суд на должников | В течение года | Баринова Н.Н., Шаварева Т.Г. |  |
| 15 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о реформе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изменениях в тарифах по оплате населения за предоставление услуг и т.д. Работа со «СТАРШИМИ» | В течение года | администрация |  |
| 16 | Инвентаризация и ремонт ВЛ | По графику | ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 17 | Своевременное информирование населения о проводимых ремонтных мероприятиях | По графику работ | УК Жилсервис, ТЭС, ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 18 | Контроль исполнения мероприятий | В течение подготовительного периода | Комиссия по подготовке к отопит сезону |  |