| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05 марта 2022г | №57 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О проведении трехмесячника по санитарной очистке и благоустройству

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В соответствии с Федеральным законом от 3-.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь ФЗ от 06.10.03г №131-ФЗ, а также  изменениями от 29.12.2017г. №463-ФЗ «о перечне вопросов, регулируемых  правилами благоустройства территории на уровне ОМСУ», предложениями  ТОУ Роспотребнадзор по Алданскому району

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Объявить с 15.03.2022г. по 15.06.2022г. трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов на территории МО «Поселок Ленинский».

- Создать Комиссию  по организации, подготовке и проведению трехмесячника (Приложение 1)

- Утвердить план проведения трехмесячника (приложение 2)

- Данченко В.А. составить сметный расчет  для проведения мероприятий в соответствии с планом.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Зам Главы администрации

МО «Поселок Ленинский»                                 В.А.Данченко

Приложение №1

к Распоряжению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 57 от 05.03.2022г.

Состав комиссии по

проведению трехмесячника санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов на территории «МО «Поселок Ленинский»

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «п. Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Данченко Валентина Александровна | Зам.Главы | Зам.председателя |
| 3 | Дударенко Мария Николаевна | Специалист адм | Член комиссии |
| 5 | Сивоволова Татьяна Васильевна | Нач. участка ТЭС п.Лебединый | Член комиссии |
| 6 | Нестеренко Елена Юрьевна | Директор УК «Ленинский» | Член комиссии |
| 7 | Беспятова Татьяна Владимировна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 8 | Минишев Идель Ишкилдевич | Директор МКОУ СОШ №10 | Член комиссии |
| 9 | Хмарова Любовь Евгеньевна | Председатель Ленинского поселкового Совета | Член комиссии |
| 10 | Хололенко Мария Васильевна | директор МКУК | Член комиссии |
| 11 | Усолов Алексей Семенович | директор МБОУ СОШ №5 | Член комиссии |
| 12 | Путилов Сергей Олегович | депутат | Член комиссии |
| 13 | Карачев Роман Сергеевич | депутат | Член комиссии |
| 14 | Федоров Сергей Александрович | депутат | Член комиссии |

Приложение №2

к Распоряжению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 57 от 05.03.2022г.

План работы  в рамках трехмесячника на территории

МО «Поселок Ленинский» на 2022г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка локальной документации: положения об акциях, план мероприятий, памятки для населения, инструкции | До 30 марта | администрация |
| 2 | Очистка обочин дорог от накопившегося снега. Вывоз снега | 15.02.-30.03 | Админ. АПП, ИП |
| 3 | Провести работы по заключению контрактов на отлов собак. Мониторинг численности безнадзорных животных. Подача заявок на отлов безнадзорных собак. Мероприятия по вакцинации домашних собак и кошек, сокращению численности безнадзорных собак | 10.02.2022г. Постоянно, с учетом выделенных ассигнований | Администрация, служба ветеринарии |
| 4 | Информирование граждан, руководителей соц.объектов, ИП, жителей МКД о ходе трехмесячника | С 15.03 по 15.04 | администрация |
| 5 | Очистка водосточных канав от снега (по отдельному плану-графику) | 15.04-30.04 | администрация |
| 6 | Работа с населением по привлечению населения к участию в благоустройстве скверов, улиц, поселков | Апрель-июнь | Депутаты, члены комиссии |
| 7 | Объезд территории с целью выявления несанкционированных мест размещения свалок, проблемных территорий, требующих уборки и приведения в соответствие | Май-июнь | Рабочая комиссия |
| 8 | Снос объектов вышедших из эксплуатации. Вывоз мусора | Май-июнь | администрация |
| 9 | Субботник: Уборка придомовых территорий | Май-июнь | Старшие по МКД и собственники жилья |
| 10 | Очистка придорожной полосы, расчистка придорожных лесополос от мусора и сухостоя | Июнь | Волонтеры |
| 11 | Субботник: Уборка кладбища в п.Лебединый, с.Якокут и прилегающих территорий (вывоз мусора, завоз песка, устройство канав, санитарных зон. Установка мусорных контейнеров) | июнь | Волонтеры, администрация |
| 12 | Субботник: Уборка территорий учреждений соц.сферы | Май-июнь | Рук. учреждений |
| 13 | Субботник: Уборка территорий объектов промышленности и торговли | Май-июнь | ИП, рук. Предприятий ЖКХ |
| 14 | Акция: Реставрация памятников, уборка прилегающих территорий и разбивка клумб | Май-июнь | Волонтеры, |
| 15 | Акция: Работы по озеленению (уборка территорий скверов, площадей, разбивка клумб, посадка деревьев, очистка от сухостоя) | июнь | Волонтеры, |
| 16 | Акция: Ремонт, покраска детских площадок, уборка прилегающей территории | июнь | волонтеры |
| 17 | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок. Вывоз выявленных мест накопления ТКО (К.Маркса 2 и др.) | Июнь-июль | администрация |
| 18 | Акция: Побелка и покраска деревьев и бордюрного камня | Май-июнь | волонтеры |
| 19 | Покраска малых архитектурных форм | Май, июнь | волонтеры |
| 20 | Посадка рассады цветочных и декоративных культур, посев газонов. Озеленение скверов | Апрель- июнь | Волонтеры, женсовет, совет матерей, совет пенсионеров |
| 21 | Мониторинг проведенных мероприятий по благоустройству | В теч всего периода | администрация |
| 22 | Очистка и углубление водосточных канав от мусора, ила | июнь-август | администрация |
| 23 | Контроль исполнения правил благоустройства и распоряжения №76 от 05.03.21 и плана мероприятий | В теч всего периода | Члены комиссии |
| 24 | Установка элементов благоустройства (лавочки, урны) | июнь | администрация |
| 25 | Закуп и установка новых мусорных баков (34+70) | Март, апрель | администрация |
| 26 | Определение подрядной организации по обустройству мусорных площадок | март | администрация |
| 27 | Устройство новых площадок ТБО | Июнь-июль | администрация |
| 28 | Субботник в рамках акции «Зеленая Россия» | сентябрь | Администрация, рук. предприятий |
| 29 | Определение мест для выгула домашних животных | май | администрация |
| 30 | Дератизация и дезинфекция мест скопления ТКО и КГО | июнь | администрация |
| 31 | Актуализация схемы мест размещения ТКО и КГО | июнь | администрация |