| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 02 мая 2017г | №25 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2017-2018г.г.

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2017-2018 годов

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг. (приложение N 1).

3. Администрации МО «п.Ленинский» на основании поданных жителями заявлений о необходимом текущем и капитальном ремонте муниципальных квартир,   инженерной инфраструктуры  МО «Поселок Ленинский» на 2017г. провести  обследование объектов, определить объемы работ и затрат, исполнителей (приложение N 2). Провести по сессии депутатов на 15.05.2017г.  Решение сессии опубликовать на сайте МО.

Работы с участием подрядных организаций, поставщиков энергоресурсов,  проводить по согласованию с руководителями данных организаций.

4. Руководителям  ресурсоснабжающих  и обслуживающих организаций  (АФ ОАО «ТЭС», УК «Жилсервис», УК «Жилкомстрой», АО «Энергосбыт», ОАО

«ДРСК» «ЮЯЭС») в  срок до 01.06.2017г. разработать на основе Ремонтной программы, с учетом  выявленных технологических нарушений при эксплуатации оборудования в ходе прошлого отопительного сезона, а также с целью внедрения эффективных энергосберегающих технологий, комплексные планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социально-значимых объектов, жилфонда  к работе в осенне-зимний сезон 2017-2018 годов. Планы мероприятий направить в адрес администрации в срок до 29 мая 2017г.

5. Управляющей компании «Жилсервис» (рук.Тимофеев В.А)

5.1. совместно с администрацией поселения активизировать работу по взысканию задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг и платы за найм жилых помещений.

5.2. В срок до 05.09.2017г. обеспечить подготовку объектов к работе с предоставлением актов промывки системы отопления  и паспортов готовности к новому отопительному сезону по установленной форме.

5.3. В срок до  01.07.2017г.  направить в адрес администрации план проведения  диагностики и гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей. Промывку проводить с участием представителей МКД и представителей комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг. После промывки составление акта о факте промывки, с наличием подписей членов комиссии, обязательно

5.4. В срок до 05.09.17г. провести необходимые мероприятия по  установке, поверке,  приемке общедомовых приборов тепловой энергии, установленных ранее.

6. Исходя из п.4. данного постановления рекомендовать руководителям  ресурсоснабжающих организаций АФ ОАО «ТЭС» ( Камшекину А.М.)  и ОАО ДРСК «ЮЯЭС» (Шкурко И.В.)

6.1.  в срок до 01.06.17г. направить план мероприятий по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей и электросетей к зимнему периоду 2017-2018г.г.

6.2. в срок до 01.09.17г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж (демонтаж) оборудования на источниках тепловой и электрической энергии, электрических и тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

6.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ и энергетики;

6.4. установить визуальные обозначения на коллекторные  колодцы, расположенные вблизи дорожного полотна и придомовых территориях во избежание их нарушения во время очистки дорог и дворов от снега.

7. С учетом  планов поставщиков услуг (п.п. 5,6) составить комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Поселок Ленинский» к осенне-зимнему сезону 2017-2018 гг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 25 от 02.05.2017г.

Состав комиссии по

подготовке к отопительному сезону 2017-2018г.

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Камшекин Андрей Михайлович | И.о.директора ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Тимофеев Виктор Анатольевич | Директор УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 4 | Шкурко Игорь Васильевич | Директор ООО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 6 | Беспятова Татьяна Владимировна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 7 | Карих Эдуард Леонидович | Начальник участка от УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 8 | Хмарова Любовь Анатольевна | Председатель общественного совета п.Ленинский | Член комиссии |
| 9 | Морозова Любовь Анатольевна | Председатель общ.совета п.Лебединый | Член комиссии |
| 10 | Осмак Мирослав Лукьянович | Председатель Ленинского Совета депутатов | член комиссии |
| 11 | Захаров Сергей Васильевич | депутат | Член комиссии |

Приложение №2

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 25 от 02.05.2017г.

План работы  администрации

МО «Поселок Ленинский» на 2017г.

по  к отопительному сезону 2017-2018г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка комплексного плана по подготовке жилфонда и объектов социальной сферы к осенне—зимнему сезону 2017-2018г.г. Утверждение плана по сессии депутатов | До 03.05.2017 15.05.17 | администрация |  |
| 2 | Работа с должниками (письма, беседы о причинах неплатежей и о сроках погашения, предостережения и др.) Заключение Договоров о реструктуризации долгов за электро и теплоэнергию | постоянно | Гордиенко С.И Баринова Н.Н., УК Жилсервис |  |
| 3 | Активизация работы жилищной комиссии по вопросам недоимки платежей, по вопросам ответственности квартиросъемщиков | Май-сентябрь | Осмак М.Л, депутаты УК Жилсервис |  |
| 4 | Инвентаризация жилфонда | 01.04. -30.08 | Беспятова Т.В Дударенко М.Н. |  |
| 5 | Инвентаризация земель | 10.05- 30.08 | Клепиков В.К |  |
| 6 | Признание МКД – домами блокированной застройки | Июнь-август | Баринова Н.Н. Беспятова Т.В Дударенко М.Н |  |
| 7 | Обследование МКД блокированной застройки по вопросам износа. Признание ветхим аварийным жильем | Июнь-август | Баринова Н.Н. Беспятова Т.В Дударенко М.Н |  |
| 8 | Проведение текущих ремонтных работ жилфонда | По утвержденному плану | администрация, УК Жилсервис |  |
| 9 | Гидравлические испытания. промывка теплосетей МКД | По графику | УК Жилсервис |  |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии, ГВС, ХВС | По графику | УК Жилсервис |  |
| 11 | Инвентаризация теплосетей их ремонт и утепление. | По графику | ТЭС |  |
| 12 | Ремонт коллекторов, септиков | По графику | ТЭС, ОСРП |  |
| 13 | Ремонт оборудования тепло-пунктов, котельных, скважин | По графику | ТЭС |  |
| 14 | Инвентаризация и ремонт ВЛ с износом | По графику | ОАО ДРСК ЮЯЭС |  |
| 15 | Подготовка необходимых документов специалистом администрации (справки о составе семьи, копии договоров найма и т.д.) для подачи исковых заявлений предприятиями ЖКХ и ресурсосберегающими организациями в суд на должников | В течение года | Баринова Н.Н., Федорова Л.М |  |
| 16 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о реформе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изменениях в тарифах по оплате населения за предоставление услуг и т.д. Работа со «СТАРШИМИ» | В течение года | администрация |  |
| 17 | Своевременное информирование населения о проводимых ремонтных мероприятиях | По графику работ | УК Жилсервис, ТЭС, ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 18 | Контроль исполнения мероприятий | В течение подготовительного периода | Комиссия по подготовке к отопит сезону |  |
| 19 | Подготовка Паспорта готовности МО «П.Ленинский» к отопительному сезону 2017-2018г.г. | До 15.09.17 | Гордиенко С.И. Тимофеев В.А. Онипер С.В |  |