| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 27 марта 2018г | №15 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019г.г.

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2018-2019 г.г.

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 гг. (приложение N 1).

3. Администрации МО «п.Ленинский» на основании поданных жителями заявлений о необходимом текущем и капитальном ремонте муниципальных квартир,   инженерной инфраструктуры  МО «Поселок Ленинский» на 2018г. провести  обследование объектов, определить объемы работ и затрат, исполнителей (приложение N 2). Провести по майской сессии депутатов.  Решение сессии опубликовать на сайте МО.

Работы с участием подрядных организаций, поставщиков энергоресурсов,  проводить по согласованию с руководителями данных организаций.

4. С целью внедрения эффективных энергосберегающих технологий, обеспечения бесперебойной работы инженерных систем руководителям  ресурсоснабжающих  и обслуживающих организаций  (АФ ОАО «ТЭС», УК «Жилсервис», УК «Жилкомстрой», АО «Энергосбыт», ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС») в  срок до 01.05.2017г. 4.1. разработать комплексные планы,  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социально-значимых объектов, жилфонда  к работе в осенне-зимний сезон 2018-2019г.г.

4.2. направить ремонтную программу, с учетом  наших заявок, а также самостоятельно выявленных технологических нарушений при эксплуатации оборудования в ходе прошлого отопительного сезона.

5. Управляющей компании «Жилсервис» (рук.Тимофеев В.А)

5.1. направить в адрес администрации план проведения  диагностики и гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей. Промывку проводить с участием представителей МКД и представителей комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 гг. После промывки составление акта о факте промывки, с наличием подписей членов комиссии, обязательно. Начать работы по промывке отопительной системы МКД неи позднее чем с 15.06.18г.

5.2. провести срочные  ремонтные работы по жилфонду, согласно плану (приложение 3).

6. Управляющей компании, приступившей к работе с 01.07.2018г., по итогам электронных торгов,  продолжить  работу по управлению  и техническому содержанию жилфонда МО «Ленинский» на основе преемственности:

6.1. В срок до  15.08.2018г.  завершить работы по промывке отопительной системы жилого фонда.

6.2. В срок до 15.09.2018г. обеспечить подготовку объектов жилфонда, (внутридомовых и наружных инженерных систем (обследование, ремонтные работы) к работе в новом отопительном сезоне.

6.3. В срок до 25.08.18г. предоставить акты промывки системы отопления  и паспортов готовности МКД по установленной форме

6.4. Провести необходимые мероприятия по  установке, поверке,  приемке общедомовых приборов тепловой энергии, установленных ранее (по заявкам жителей МКД)

7. Руководителю  ресурсоснабжающей организации АФ ОАО «ТЭС» Камшекину А.М.)

7.1.  в срок до 01.05.18г. направить комплексный план мероприятий (программу) по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей и электросетей к зимнему периоду 2018-2019г.г., в то числе работы выполняемые хозспособом с учетом  выявленных администрацией проблем (приложение 4).

7.2. в срок до 01.09.17г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж (демонтаж) оборудования на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

7.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ,

7.4.  установить визуальные обозначения на коллекторные  колодцы, теплосети, расположенные вблизи дорожного полотна и придомовых территориях во избежание их нарушения во время очистки дорог и дворов от снега.

8. Руководителю  ресурсоснабжающей организации ОАО ДРСК «ЮЯЭС» Шкурко И.В.

8.1.  Провести обследование  электросетей и оборудования, состояние опор ВЛ по населенным пунктам. На основе проведенного анализа  определить объемы работ в летний период 2018-2019г.г. В срок до 1.05.2018 направить план мероприятий по подготовке к зиме 2019г.

8.2 Устранить  провисы проводов, заменить опоры, находящиеся в ветхом состоянии, провести санитарную обрезку ветвей, расположенных на уровне электролиний и спиливание деревьев и кустарников,  мешающих  проезду техники (приложение 5)

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 15 от 27.03.2018г.

Состав комиссии по

подготовке объектов ЖКХ и Энергетики, жилфонда МО «П.Ленинский»      к отопительному сезону 2018-2019г.

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Камшекин Андрей Михайлович | Директор АФ ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Тимофеев Виктор Анатольевич | Директор УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 4 | Шкурко Игорь Васильевич | Директор ООО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 6 | Ильина Евгения Александровна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 7 | Карих Эдуард Леонидович | Начальник участка от УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 8 | Хмарова Любовь Анатольевна | Председатель общественного совета п.Ленинский | Член комиссии |
| 9 | Морозова Любовь Анатольевна | Председатель общ.совета п.Лебединый | Член комиссии |
| 10 | Карих Леонид Николаевич | Депутат Ленинского Совета депутатов | член комиссии |
| 11 | Захаров Сергей Васильевич | Депутат Ленинского Совета депутатов | Член комиссии |
| 12 | Казаков Николай Михайлович | Житель п.Ленинский | Член комиссии |

Приложение №2

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 15 от 27.03.2018г.

План работы  администрации МО «Поселок Ленинский».

по подготовке к отопительному сезону 2018-2019г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рекомендательных планов (заявок) подрядным организациям по подготовке жилфонда и объектов социальной сферы к осенне—зимнему сезону 2018-2019г.г. Разработка плана по муниципальному жилфонду Утверждение плана по сессии депутатов | До 1.05.2018 15.05.18 | администрация |  |
| 2 | Обследование МКД блокированной застройки | 15-30 мая |  |  |
| 4 | Инвентаризация жилфонда, в связи с переходом к новой УК | 01.04. -10.04 | Ильина Е.А Дударенко М.Н. |  |
| 5 | Инвентаризация земель | 10.05- 30.08 | Молчан В.В |  |
| 6 | Выявление и Признание бесхозного имущества. Постановка на учет | 01.04-01.07. | Молчан В.В. |  |
| 7 | Признание малоэтажных МКД домами блокированной застройки | Июнь | Баринова Н.Н. Ильина Е.А Дударенко М.Н |  |
| 8 | Признание МКД блокированной застройки аварийным жилфондом | июнь | Баринова Н.Н. Ильина Е.А Дударенко М.Н |  |
| 9 | Проведение текущих ремонтных работ жилфонда (план на основе заявлений) | По утвержденному плану | администрация, УК Жилсервис |  |
| 10 | Гидравлические испытания. промывка теплосетей МКД | По графику | УК Жилсервис |  |
| 11 | Ревизия запорной арматуры | По плану УК, ТЭС | УК, ТЭС |  |
| 12 | Инвентаризация теплосетей их ремонт и утепление. | По графику | ТЭС |  |
| 13 | Утепление сетей |  | ТЭС |  |
| 14 | Ремонт коллекторов, септиков | По графику | ТЭС, ОСРП |  |
| 15 | Ремонт оборудования тепло-пунктов, котельных, скважин | По графику | ТЭС |  |
| 16 | Инвентаризация и ремонт ВЛ с износом | По графику | ОАО ДРСК ЮЯЭС |  |
| 17 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам ЖКХ | В течение года | администрация |  |
| 17 | Своевременное информирование населения о проводимых ремонтных мероприятиях | По графику работ | УК Жилсервис, ТЭС, ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 18 | Контроль исполнения мероприятий | Постоянно В течение подготовительного периода | Комиссия по подготовке к отопит сезону |  |
| 19 | Подготовка Паспорта готовности МО «П.Ленинский» к отопительному сезону 2018-2019г.г. | До 15.09.18 | Гордиенко С.И. Тимофеев В.А. Онипер С.В Камшекин А.М |  |

Приложение №3

к Постановлению №15 от 27.03.2018г.

План работ по подготовке жилфонда к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

|  | Объект ремонта | Адрес объекта | Вид работ | Материалы/ объем | ответств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | Обследование электроснабжения в МКД, в том числе блокированной застройки | Выявление аварийных гусаков, замена, ремонт проверка состояния общедомовых электро-распределительных узлов. устранение неполадок |  |  |
| 2 | МКД | Ревизия запорной арматуры. Ремонт. Замена |  |  | УК |
|  | МКД | Промывка ТВС |  |  | УК |
|  | МКД | Ул. Гагарина 2 а подъезд № 3 | Утепление ХВС | утеплитель | УК |
|  | МКД | ГАГАРИНА 44 \8 | ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ НАД КВ | 2 листа железа | УК |
|  | МКД | Орджоникидзе 13 подъезд 2 | Штукатурка в подъезде висит нужен косм ремонт замена дверей | штукатурная смесь, краски, известь дверь | УК |
|  | МКД | Гагарина 2/8 Кулагина | замена смесителя | смеситель адм | УК |
|  | МКД | Лебединый Гагарина 46 подъезд2 | замена входных дверей | дверь | УК |
|  | МКД | Гагарина 2 кв. 9 Винникова В.А. | Замена радиаторов | радиаторы, трубы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Рябенького 1/1 Попова З.А. | устройство обратки кровля | трубы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Стрельцова 6\1 Рудометова Л,В. | замена радиаторов отопительной системы | радиаторы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Первомайская 13 а \2 Ким Г.В | замена радиаторов отопительной системы | радиаторы | УК |
|  | Ремонт в МКД блокир | Рябенького 5\4 Жилина В.Е | ремонт кровли | кров железо | УК |
|  | МКД | Ленина 44 а | ремонт кровли | кров.железо | УК |
|  | МКД | С.Васильева 1 подъезд 1 | восстановление системы ТВС, ГВС.,ХВС | радиаторы, трубы | УК |
|  | МКД | 1 квартал 10/3 Зайцева Н.Ф. | течь крыши | железо | УК |
| 36 | МКД | Стрельцова 2 кв. 2 Шпакова Л.А | эл.проводка канализация ремонт ГВС (№65,52) | трубы эл.проводка | УК |
| 37 | МКД | Ленина 14 | Течь канализации | подкл в коллект сеть по землей | УК |
| 45 | МКД | Ленина 14 кв 12 Юдин А. Г | замена стояка | труба | УК |
|  | МКД | Ленина 14 подъезд 2 | крыша штукатурка | 4-листа железа | УК |
| 46 | МКД | 1 квартал 10 кв.17 Кассихина Е | канализация | трубы | УК |
|  | МКД блокиров | Ул.Октябрьская 58/1 Дрягина Н.М | Замена эл.провода от опоры до гусака | провод | УК |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к  Постановлению №15 от 27.03.2018г.

Заявка на включение ремонтных  работ в программу 2018г. ,

в том числе хозяйственным способом

Заявитель – администрация МО «Ленинский»

| № | Объект ремонта | Адрес объекта | Вид работ | ответств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От ул.К.Маркса №20 до ул.С.Васильева №1 | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От основной теплотрассы в районе емкости 100м3 по ул.Рябенького до ул.Самодумовская №2 | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От ул.Первомайская от узла на ул.Объездная в районе речки В.Куранах на две ветки: В сторону Первомайской №№ 29,30,31 От узла у речки в сторону Пролетарской дома №4,6,8,19 | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От колодца №Т33 по ул.Первомайская №3 до дома №35 | Замена старых теплосетей. Утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Г.Рябенького от трассы с водоводом на скважину «Совхоз» в районе дома №20 и до ж/д №17(2-х этажный) | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Рябенького от №1,2,3,5 | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома №1,2, 3,5! утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Стрельцова 41-43 (60 м) по первоначальному проекту 2014г. | Устройство теплотрассы по первоначальному проекту | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул. Стрельцова №1-8, Ленина 23 -25 к домам от основной трассы | Замена врезок | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Стрельцова вверх от емкости 3000 м3 до Т8 (согласно проекта 2014г.) | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Пер.Рябиновый в рн. теплопункта №2 «Дальний». От колодца на повороте и вдоль домов №1-7 (трасса старая!) | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | На ул.С.Васильева от №7 до №10,12,14 (трасса старая!!!) | Замена труб под дорожным полотном Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул. Ленина №1- 13 и врезки в дома №3,5,7,10 врезки в дома №3,5,7,9,11 от новой трассы | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | теплосети | Ул.Ленина №10 замена старой теплосети от трассы на дом Ленина 2 А (Колодец Т20) |  |  |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От Ленина 44А до основной трассы -Ленина 38. От колодца Т-35 | Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ленина 14 | Замена врезок |  |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Первомайская 8-9 ,13 | Выявить причину замеса воды Произвести переврезку | УК Жилсервис, ТЭС |
|  | Врезки | Установить врезки в районе стадиона от врезки на жилые дома Ленина 37 - жесткую П –образную обратку (трубы зимой под нагрузкой снега) |  |  |
|  | Сети ТВС | От колодца до ввода в МКД по ул. К.Маркса 20 п.Ленинский | замена труб или устройство верхней через компенсатор подачи |  |
| Канализационные сети: |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ленина 14, 2 подъезд | переподключить согласно правилам коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в районе колодцев у расселенного дома №5. Трубы диаметр 100 мм на 250 мм (реальный диаметр заужен) | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в рн подстанции ГРО (Первомайская № 35) до колодца в рн.Объездной дороги (80-100м.) | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Решить вопрос по канализации по Стрельцова №39 (частые аварии) | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | 1 квартал №10 убрать перепускной септик или произвести его саночистку. Закрыть плитами. ОПАСНО для жизни! | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | От перепускного септика в рн. с.Васильева №1 до коллект. колодца, чуть выше торца МКД №1. | Замена коллекторной трассы на диаметр 100, | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт коллекторных колодцев (60 шт): днище, стен, крышек | Чистка, демонтаж обрушений Ремонт колодцев Устройство новых при необходимости | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения в п.Лебединый ул.Орджоникидзе №11- Гагарина 44-46 | Демонтаж обрушений Прокладка новой трассы канализации Перенос емкости и установка ее | ТЭС, ОСРП |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения от К.Маркса 20 А, к.Маркса 22 А, К.Маркса 20 | Прокладка новой трассы канализационных сетей | ТЭС |

Приложение №5

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 15 от 27.03.2018г.

Заявка на проведение и

включению видов работ в ремонтную программу 2018г.

| № | Виды работ | адрес | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натягивание электролиний | Между МКД в п.Лебединый ул.Гагарина 2-2А | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 2 | Демонтаж ветхих опор ВЛ, установка новых | П.Лебединый ул.Октябрьская от магазина «Валентина» до магазина «Томир» | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 3 | Санитарная рубка веток тополя, деревьев | П.Ленинский ул.Ленина | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 4 | Обследование, демонтаж несанкционированных подключений хозяйственных построек (гаражи, сараи) | П.Ленинский, п.Лебединый | Совместно с ОАО «Энергосбыт» |
| 5 | Устранение провиса проводов | П.Ленинский ул.Ленина, 1 квартал №№1-4, К.Маркса 20-22 | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 6 | Ревизия состояния опор | В с.Якокут | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
|  | и др., выявленные самостоятельно |  | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |