Приложение №2

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 08 от 14.03.2018г.

План работы  в рамках двухмесячника на территории

МО «Поселок Ленинский» на 2018г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка локальной документации: положения об акциях, план мероприятий, памятки для населения, инструкции | 15-30 марта | администрация |
| 2 | Информирование граждан, руководителей соц.объектов, ИП, жителей МКД о ходе двухмесячника | 10-15 апреля | администрация |
| 3 | Очистка водосточных канав от снега (по отдельному плану-графику) | 16.04-27.04 | администрация |
| 4 | Субботник: Уборка придомовых территорий | Май-июнь | Старшие по МКД и собственники жилья |
| 5 | Очистка придорожной полосы, расчистка придорожных лесополос от мусора и сухостоя | Июнь | Волонтеры |
| 6 | Субботник: Уборка кладбища в п.Лебединый и прилегающих территорий (вывоз мусора, завоз песка, уборка заброшенных могил) | июнь | Волонтеры |
| 7 | Субботник: Уборка территорий учреждений социальной сферы | Май-июнь | Администрации Хоспис, Амбулатории, админ, клубов, ОУ |
| 8 | Субботник: Уборка территорий объектов промышленности и торговли | Май-июнь | ИП, рук. Предприятий ЖКХ |
| 9 | Акция: Реставрация памятников, уборка прилегающих территорий и разбивка клумб | Май-июнь | Волонтеры, |
| 10 | Акция: Работы по озеленению (уборка территорий скверов, площадей, разбивка клумб, посадка деревьев, очистка от сухостоя) | июнь | Волонтеры, |
| 11 | Акция: Ремонт, покраска детских площадок, уборка прилегающей территории | июнь | волонтеры |
| 12 | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок | Июнь-июль | администрация |
| 13 | Акция: Побелка и покраска деревьев и бордюрного камня | Май-июнь | волонтеры |
| 14 | Покраска малых архитектурных форм | Май, июнь | волонтеры |
| 15 | Посадка рассады цветочных и декоративных культур, посев газонов. Озеленение скверов | Апрель- июнь | Волонтеры, женсовет, совет матерей, совет пенсионеров |
| 16 | Очистка и углубление водосточных канав от мусора, ила | июнь-август | администрация |
| 17 | Установка элементов благоустройства (лавочки, урны) | июнь | администрация |
| 18 | Покраска и установка мусорных баков | Июнь | администрация |
| 19 | Мероприятия по вакцинации домашних собак и кошек, сокращению численности безнадзорных собак | Апрель -август | администрация |
| 20 | Субботник в рамках акции «Зеленая Россия» | сентябрь | Администрация, рук. предприятий |