| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

Распоряжение

| От 18 апреля 2019г | №129 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г.

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2019-2020 г.г.

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг. (приложение N 1).

3. Администрации МО «п.Ленинский» на основании поданных жителями заявлений о необходимом текущем и капитальном ремонте муниципальных квартир,   инженерной инфраструктуры домов  МО «Поселок Ленинский» на 2019г. провести  обследование объектов, определить объемы работ и затрат, исполнителей (приложение N 2). Утвердить  на сессии депутатов.  Решение сессии опубликовать на сайте МО.

Работы с участием подрядных организаций, поставщиков энергоресурсов,  проводить по согласованию с руководителями данных организаций.

4. С целью внедрения эффективных энергосберегающих технологий, обеспечения бесперебойной работы инженерных систем руководителям  ресурсоснабжающих  и обслуживающих организаций  (АФ ОАО «ТЭС», УК «Ленинский», УК «Возрождение», АО «Энергосбыт», ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС») в  срок до 10.05.2019г.

4.1. разработать комплексные планы,  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социально-значимых объектов, жилфонда  к работе в осенне-зимний сезон 2019-2020г.г.

4.2. направить ремонтную программу, с учетом  заявок администрации МО «Лениснкий», а также самостоятельно выявленных технологических нарушений при эксплуатации оборудования в ходе прошлого отопительного сезона.

5. Управляющей компании «Ленинский» (рук.  Нестеренко Е.Ю)

5.1. направить в адрес администрации план проведения  диагностики и гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей. План согласовать с руководством АФ ТЭС.  Промывку проводить в соответствии с требованиями ресурсоснабжающей организации  с участием представителей ТЭС, представителей МКД и представителей комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг. После промывки составление акта о факте промывки, с наличием подписей членов комиссии, обязательно. Начать работы по промывке отопительной системы МКД не  позднее чем с 01.07.19г.

5.2. провести ремонтные работы по жилфонду, согласно поданных заявок от населения (приложение 3).

5.3. В срок до  15.08.2019г.  завершить работы по промывке отопительной системы жилого фонда.

5.4. В срок до 15.09.2019г. обеспечить подготовку объектов жилфонда, (внутридомовых и наружных инженерных систем (обследование, ремонтные работы) к работе в новом отопительном сезоне.

5.5. В срок до 25.08.19г. предоставить акты промывки системы отопления  и паспортов готовности МКД по установленной форме

5.6. Провести необходимые мероприятия по  установке, поверке,  приемке общедомовых приборов тепловой энергии, установленных ранее (по заявкам жителей МКД)

7. Руководителю  ресурсоснабжающей организации АФ ОАО «ТЭС» Балаганскому К.И.

6.1.  в срок до 10.05.19г. направить комплексный план мероприятий (программу) по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей и электросетей к зимнему периоду 2019-2020г.г., в то числе работы выполняемые хозспособом с учетом  выявленных ранее проблем    и не исполненных в 2018г.(исх АФ АО «ТЭС» №7757 от 04.09.2018г.) Приложение 4.

6.2. в срок до 01.09.19г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж (демонтаж) оборудования на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

6.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ

6.4.  установить визуальные обозначения на коллекторные  колодцы, теплосети, расположенные вблизи дорожного полотна и придомовых территориях во избежание их нарушения во время очистки дорог и дворов от снега.

6.5. Во избежание выхода воды под воротами техсклада со стороны ул.Ленина,  в результате которого ежегодно происходит размывание асфальтированного  дорожного полотна ул.Ленина  и дорог к домам Ленина 3,5 требую:

- провести   работы по подготовке территории техсклада в п.Ленинский  к весеннему пропуску вод – прокопать водоотводные канавы на территории техсклада с отведением стока вод в канавы по ул.Ленина. Срок исполнения до 01.10.2019г.

8. Руководителю  ресурсоснабжающей организации ОАО ДРСК «ЮЯЭС» Кулемину А.Н..

8.1.  Провести обследование  электросетей и оборудования, состояние опор ВЛ по населенным пунктам. На основе проведенного анализа  определить объемы работ в летний период 2019-2020 г.г.

8.2 Устранить  провисы проводов, заменить опоры, находящиеся в ветхом состоянии, провести санитарную обрезку ветвей, расположенных на уровне электролиний и спиливание деревьев и кустарников,  мешающих  проезду техники. При планировании порубочных работ деревьев и кустарников прошу  включать  в объемы работ своевременную уборку порубочного  материала.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Распоряжению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 129 от 18.06.2019г.

Состав комиссии по

подготовке объектов ЖКХ и Энергетики, жилфонда МО «П.Ленинский»      к отопительному сезону 2019-2020г.

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Балаганский Кирилл Иннокентьевич | Директор АФ ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Нестеренко Елена Юрьевна | Директор УК «Ленинский» | Член комиссии |
| 4 | Кулемин Александр Николаевич | Директор ООО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 6 | Ильина Евгения Александровна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 7 | Ольшанский Алексей Гаврилович | Начальник участка от УК «Ленинский» | Член комиссии |
| 8 | Захаров Сергей Васильевич | Депутат Ленинского совета | Член комиссии |
| 9 | Карих Эдуард Леонидович | Депутат Ленинского совета | Член комиссии |
| 10 | Карих Леонид Николаевич | Депутат Ленинского Совета депутатов | член комиссии |
| 11 | Фисько Алексей Сергеевич | Инженер АФ ТЭС | Член комиссии |

Приложение №2

к Распоряжению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 129 от 18.06.2019г.

План работы  администрации МО «Поселок Ленинский».

по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рекомендательных планов (заявок) подрядным организациям по подготовке жилфонда и объектов социальной сферы к осенне—зимнему сезону 2019-2020г.г. Разработка плана по муниципальному жилфонду Утверждение плана по сессии депутатов | До 10.05.2019 15.05.19 | администрация |  |
| 2 | Обследование МКД блокированной застройки | 15-30 мая |  |  |
| 4 | Инвентаризация жилфонда, в связи с переходом к новой УК | 01.04. -10.04 | Ильина Е.А Большакова Е.М. |  |
| 5 | Инвентаризация земель | 10.05- 30.08 | Молчан В.В |  |
| 6 | Выявление и Признание бесхозного имущества. Постановка на учет | 01.04-01.07. | Молчан В.В. |  |
| 9 | Проведение текущих ремонтных работ жилфонда (план на основе заявлений) | По утвержденному плану | администрация, УК ЛЕНИНСКИЙ |  |
| 10 | Гидравлические испытания, промывка теплосетей МКД | По графику ДО 15.08 | УК ЛЕНИНСКИЙ |  |
| 11 | Ревизия запорной арматуры | По плану УК, ТЭС | УК, ТЭС |  |
| 12 | Инвентаризация теплосетей их ремонт и утепление. | По графику | ТЭС |  |
| 13 | Утепление сетей |  | ТЭС |  |
| 14 | Ремонт коллекторов, септиков | По графику | ТЭС, ОСРП |  |
| 15 | Ремонт оборудования тепло-пунктов, котельных, скважин | По графику | ТЭС |  |
| 16 | Инвентаризация и ремонт ВЛ с износом | По графику | ОАО ДРСК ЮЯЭС |  |
| 17 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам ЖКХ | В течение года | администрация |  |
| 17 | Своевременное информирование населения о проводимых ремонтных мероприятиях | По графику работ | УК ЛЕНИНСКИЙ, ТЭС, ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 18 | Контроль исполнения мероприятий | Постоянно В течение подготовительного периода | Комиссия по подготовке к отопит сезону |  |
| 19 | Подготовка Паспорта готовности МО «П.Ленинский» к отопительному сезону 2019-2020г.г. | До 15.09.19 | Гордиенко С.И. Балаганский К.И., Онипер С.В., Нестеренко Е.Ю. |  |

Приложение №3

к  Распоряжению №129 от 18.06.2019г.

План работ по подготовке жилфонда к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

|  | Объект ремонта | Адрес объекта | Вид работ | Материалы/ объем | ответств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | Обследование электроснабжения в МКД, в том числе блокированной застройки | Выявление аварийных гусаков, замена, ремонт проверка и ремонт состояния общедомовых электро-распределительных узлов. Устранение неполадок | Июнь- август | УК |
|  |  | Ремонтные работы электрики общедомового имущества |  |  |  |
| 2 | МКД | Ревизия запорной арматуры. Ремонт. Замена |  | Июнь-август | УК |
|  | МКД | Промывка ТВС по МКД |  | Июль-август | УК |
|  | МКД | Ул. Гагарина 2 а подъезд № 3 | Утепление ХВС | утеплитель | УК |
|  | МКД | ГАГАРИНА 44 \8 | ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ НАД КВ 8 | 2 -3 листа железа | УК |
|  | МКД | Орджоникидзе 13 | замена дверей в подъездах укрепление стропил крыши!!! | дверь брус, доска | УК |
|  | МКД | П.Ленинский ул.Стрельцова 40 подъезд 1 | замена входной двери | дверной блок | УК |
|  | МКД | Лебединый Гагарина 46 подъезд 2 | замена входных дверей | дверь | УК |
|  | МКД | Гагарина 46 кв 10 | Замена радиаторов | радиаторы | УК |
|  | Ремонт в МКД | 1 Квартал д.3 Подъезд 1 | ремонт крыльца | пиломатериал | УК |
|  | Ремонт в МКД | 1 квартал д.№8 кв.6 | Ремонт конька над домом. скрепить!!!, Течет на чердак, электрощиток и квартиры | пиломатериал железо ( конек) | УК |
|  | Ремонт в МКД | Ул.Гагарина 30 кв.1 (Федорова) | замена радиаторов | радиаторы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Лебединый ул.Гагарина 9 кв.1 (Люйшан) | ремонт кровли | кров железо | УК |
|  | Ремонт в МКД | Гагарина 2 б кв.15 (Романова) | ремонт кровли | кров.железо | УК |
|  | Ремонт в МКД | Ул.Орджоникидзе д.11 | ремонт септика | доска, труб | УК |
|  | Ремонт в МКД | П.Ленинский ул.1 квартал д.2 кв 4 (Кирьянов) | ремонт полов | брус, доска 40 | УК |
| 36 | МКД блокиров | Ул.Октябрьская 58/1 Дрягина Н.М | Замена эл.провода от опоры до гусака ремонт кровли | провод кровельное железо | УК |
| 37 | МКД блокир | Ул.Набережная №9 кв.2 | ремонт кровли | кровельное железо | УК |
| 45 | МКД блокир | Г.Рябенького д.21 кв. 3 (Загибалова) | ремонт кровли | кровельное железо | УК |
|  | МКД | Первомайская 8 кв. 10 | укрепить потолочную балку | брус | УК |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к  Распоряжению №129 от 18.06.2019г.

Заявка АФ ОАО «ТЭС» на включение ремонтных  работ в программу 2019г. ,

в том числе хозяйственным способом

Заявитель – администрация МО «Ленинский»

| № | Объект ремонта | Адрес объекта | Вид работ | ответств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От колодца №Т33 по ул.Первомайская №3 до дома №35 | Замена старых теплосетей. Утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Г.Рябенького от трассы с водоводом на скважину «Совхоз» в районе дома №20 и до ж/д №17(2-х этажный) | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Рябенького от №1,2,3,5 | Замена старых теплосетей. Замена врезок в дома №1,2, 3,5! утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | На квартал дом №4 заменить врезку в дом от теплового колодца. В зимний период проезд к дому затруднен. | замена участка труб укладка в гильзу с утеплением ремонт дорожного полотна |  |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От Ленина 44А до основной трассы -Ленина 38. От колодца Т-35 | Замена врезок в дома утепление | ТЭС |
|  |  | Утепление теплосетей |  |  |
|  |  | Обследование водозапорной арматуры |  |  |
| Канализационные сети: |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ленина 14, 2 подъезд | переподключить согласно правилам коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в районе колодцев у расселенного дома №5. Трубы диаметр 100 мм на 250 мм или переключить коллекторную канализацию с бывшего общежития 1 квартал д №5 на дом №5А на квартале (ЖДЯ) | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в рн подстанции ГРО (Первомайская № 35) до колодца в рн.Объездной дороги (80-100м.) | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | 1 квартал №10 убрать перепускной септик и закрыть плитами. ОПАСНО для жизни! | Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | От перепускного септика в рн. с.Васильева №1 до коллект. колодца, чуть выше торца МКД №1. увеличить диаметр труб т.к. на этом уч-ке проложены трубы Д100мм | Замена коллекторной трассы из труб диаметр 100мм на диаметр не менее 250мм ( т.к. на данный перепускной колодец добавлены объемы) | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт коллекторных колодцев (60 шт): днище, стен, крышек | Чистка, демонтаж обрушений Ремонт колодцев Устройство новых при необходимости | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения в п.Лебединый ул.Орджоникидзе №11- Гагарина 44-46 | Демонтаж обрушений Прокладка новой трассы канализации Перенос емкости и установка ее | ТЭС, ОСРП |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения от К.Маркса 20 А, к.Маркса 22 А, К.Маркса 20 | Прокладка новой трассы канализационных сетей | ТЭС |

Приложение №5

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 129 от 18.06.2019г.

Заявка на проведение и

включению видов работ в ремонтную программу 2019г.

| № | Виды работ | адрес | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натягивание электролиний | Между МКД в п.Лебединый ул.Гагарина 2-2А | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 3 | Санитарная рубка веток тополя, деревьев | П.Ленинский ул.Ленина. С.Васильева | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |
| 4 | Обследование, демонтаж несанкционированных подключений хозяйственных построек (гаражи, сараи) | П.Ленинский, п.Лебединый, Якокут. 1 Орочен | Совместно с ОАО «Энергосбыт» |
| 5 | Ревизия сетевого хозяйства: провис проводов, состояние опор. Принятие мер. | П.Ленинский, п.Лебединый, Якокут. 1 Орочен | ОАО ЮЯЭС«ДРСК» |