Содержание программы

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.»

2.    Общая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский», проблемы, на которые, на решение которых направлена программа «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.»

3.    Основные цели и задачи программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.» с указанием сроков и этапов ее реализации.

4.    Перечень программных мероприятий.

5.    Обоснование ресурсного обеспечения программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.».

6.    Механизм реализации программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.», включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия с организациями, являющимися участниками программы, включая внебюджетные источники финансирования.

7.    Оценка эффективности программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.».

1.      Паспорт муниципальной целевой программы

«Благоустройство населенных МО «Поселок Ленинский» Алданского района

Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) на период 2016-2018 г.г.» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | Решением сессии Ленинского поселкового Совета (дата, номер) № _____ от «_____»_____________ 2016г. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация МО «Поселок Ленинский» АР РС (Я) |
| Координатор программы | Глава МО «Поселок Ленинский» АР РС (Я) |
| Основной разработчик программы | Администрация МО «Поселок Ленинский» АР РС (Я) |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация МО «Поселок Ленинский», организации, отобранные, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |
| Цели и задачи программы | Целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий поселков в целях улучшения качества жизни населения: 1. Улучшение внешнего облика поселков и санитарного состояния поселков, снос ветхих и аварийных строений; 2.Сохранение и развитие существующего поселкового озеленения. 3.Обустройство территорий МКД и мест общего пользования районов индивидуальной жилой застройки. 4. Активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 5.Развитие системы детских игровых и открытых спортивных площадок. 6. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. 7. Улучшение содержания мест гражданского захоронения. 8. Обеспечение доступности населения питьевой водой нормативного качества. 9. Прочие мероприятия по благоустройству. |
| Содержание мероприятий по благоустройству | Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в МО «Поселок Ленинский» на 2016-2018 годы" включает следующие разделы: 1. «Содержание и ремонт уличного освещения населённых пунктов»; 2. «Очистка и посадка зеленой зоны»; 3. «Организация и содержание мест захоронения»; 4. «Содержание скверов и площадей МО «Поселок Ленинский»; 5. «Текущее содержание объектов ЖКХ» 6. «Организация утилизации бытовых и промышленных отходов. Проведение рекультивации»; 7. «Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них» (содержание земляного полотна и водоотвода, содержание дорожных одежд) 8. «Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |
| Сроки реализации программы | Срок реализации Программы с 2016 г. по 2018 год. |
| Перечень основных мероприятий | - Организация работ по озеленению поселков, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения; - Организация работ по вывозу бесхозных автомобильных кузовов, металлолома; - Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий и территорий общего пользования индивидуальной застройки; - Строительство современных детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок; - Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок; - Снос ветхих и аварийных строений; - Очистка территории гражданского захоронения, сбор и вывоз бытового мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории гражданского захоронения; - Штукатурка и окраска фасадов зданий. - Установка новых осветительных опор, переход на светодиодное освещение. - Дворовое замощение и озеленение придомовых участков. - Работа с населением по привитию нравственной культуры общежития, уважения к труду. |
| Объем и источники финансирования | Источники финансирования программы Общий объем финансовых средств для реализации Программы – 10350,0 тыс.руб. В том числе: средства местного бюджета 1290,0 тыс. руб., бюджет МО «АР» 3060,0 тыс.руб., бюджет РС (Я) 6000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение нравственной культуры населения, бережного отношения к результатам своего труда и труда других людей; 2. Увеличение количества спортивно-оздоровительных, обучающих площадок, а также расширение существующих детских игровых площадок на территории поселения: - Спортивная площадка в п.Лебединый; - Детская площадка в п.Якокут; - Открытый каток в п.Лебединый, п.Ленинский 3. Улучшение внешнего облика поселков посредством: - ремонта, изготовления и установки газонных ограждений. - бетонированных ограждений мусорных баков; - сноса ветхих и аварийных строений; - текущего ремонта фасадов зданий, - текущего содержания памятников, обелисков, стелл; - увеличения мест отдыха жителей поселков (сквер, площади, объекты досуговой деятельности и др.); - посадки цветочных культур возле мест общего пользования. 4. Повышение уровня благоустройства территории поселка посредством: - соблюдения санитарных норм и правил по содержанию поселковых территорий; - уменьшения количества брошенных кузовов и металлолома; - увеличение количества освещенных улиц. 5. Увеличение количества участников конкурса «Мой поселок, моя улица, мой дом, мой двор, мой подъезд»; 6. Уменьшение количества несанкционированных свалок бытового и негабаритного мусора; 7. Уменьшение количества заброшенных, ветхих и аварийных зданий, сооружений. 8.Уменьшение несанкционированных свалок на территории гражданского захоронения. 9. Увеличение освещенности улиц до 100%. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | Индикаторы социально-экономического развития муниципального образования, дающие оценку уровня развития по основным сферам благоустройства поселков: - Доля высаженных деревьев и кустарников за время действия программы; - Количества несанкционированных мест складирования мусора, в сравнении с показателями начала действия программы, реализация плана ликвидации несанкционированных свалок; - Количество открытых спортивных и обучающих площадок на территории поселков, образованных за время действия Программы; - Показатель участия собственников в конкурсе «Мой поселок, моя улица, мой дом, мой двор, мой подъезд». - Доля освещенных улиц. |
| Система организации контроля над исполнением программы | Анализ хода реализации Программы и контроль выполнения осуществляется муниципальным заказчиком по этапам в течение всего срока реализации Программы. Отчет о реализации программных мероприятий ежегодно подготавливается Заказчиком и предоставляется в Администрацию МО «Поселок Ленинский». |

Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет ____________ чел.,

в том числе детей дошкольников ____чел., школьного возраста____ чел.,

а именно:

П.Ленинский ___________ чел., в том числе  дошкольников____ чел, школьников _____чел.

П.Лебединый __________ чел., в том числе  дошкольников____ чел, школьников _____чел.

П.Якокут        __________ чел., в том числе  дошкольников____ чел, школьников _____чел.

П.1-Орочен   __________ чел., в том числе  дошкольников____ чел, школьников _____чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого, в целях проведения мероприятий по энергосбережению  необходима замена светильников люминисцентных на светодиодные.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления МО «Поселок Ленинский»  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе МО «Поселок Ленинский».

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2.    Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселков нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселков и эффективного обслуживания экономики и населения поселков, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых из бюджета поселка на содержание, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселков в данных услугах и повышении их качества. Учитывая важность ремонтно-восстановительных работ на объектах, расходы бюджета МО «Поселок Ленинский» на указанные цели ежегодно возрастают.

Данная программа разработана Администрацией МО «Поселок Ленинский» АР РС (Я), для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в поселках, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселков, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние  факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания:

- кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой, и откровенных актах вандализма.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории поселков - это такие как:

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселков.

- содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории поселков, строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, в связи с тем, что в этой отрасли поселка на сегодня наблюдается определенный дефицит.

Таким образом, уровень благоустройства поселков, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству поселковых территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения в поселках.

Раздел 3. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты»

3.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

3.1.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования. Обеспечение 100% охвата уличным освещением.

3.1.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо активно привлекать предпринимателей по благоустройству территории вокруг магазинов, вовлекать население поселков в конкурсы «Лучший двор» и т.д.. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

3.1.3. Организация и содержание мест захоронения. Состояние территории кладбища в п.Лебединый находится в плачевном состоянии. Территория завалена  мусором. Необходим его вывоз и утилизация.  Площадь  захоронений с каждым годом увеличивается, что привело к отсутствию мест для новых захоронений. Часть поселка находится на месте захоронения репрессированных заключенных. Необходимо  строительство небольшой  придорожной часовни, как памятного знака, в знак того, что торопиться надо с умом, и не забывать что мирская суета – это, всего лишь миг, по сравнению с вечной мглой.

3.1.4. Благоустройство населённых пунктов

Обеспечение проездов по улицам поселков (текущий ремонт дорожных одежд ), строительство тротуаров в местах, опасных для прохода граждан, переходов через систему тепло-водоснабжения,  озеленение, детские игровые площадки (п.Якокут), места отдыха, спортивные площадки (п.Лебединый).  Благоустройство памятников погибшим воинам, стелл на въезде в поселки. Установка памятника к юбилею дражного флота. Разбивка сквера в п.Ленинский. Благоустройство и содержание дворовых территорий.

3.1.5.Организация  утилизации бытовых отходов.

Своевременный сбор и утилизация габаритного мусора, бесхозных кузовов машин. Очистка кюветов, водосточных канав вдоль внутри-поселковых дорог. Уменьшение количества заброшенных, ветхих и аварийных зданий, сооружений.  С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка. Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо дополнительно установить на территории поселения мусорные контейнеры для сбора мусора, установив их на специально подготовленные бетонированные площадки с заграждениями, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить урны для сбора мусора.

Провести мероприятия по улучшению обеспечения населения поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве (работа летнего водопровода, бесперебойный подвоз воды в зимний период). Улучшение на этой основе состояния здоровья населения и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

При достижении указанных целей Программы должны быть решены следующие основные задачи:

- Качественно обустроены внутриквартальные территории многоквартирных жилых домов и места общего пользования районов индивидуальной жилой застройки.

- Достигнуто развитие системы детских игровых и открытых спортивных площадок в целях создания условий для оздоровления, занятия массовым спортом и физической культурой, а так же обустройство существующих детских игровых площадок дополнительными элементами.

- Созданы условия для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения на в МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я).

Основой Программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1.    Сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения поселков.

С  учетом  того, что деревья и кустарники выполняют защитную функцию пыле задержания, а корневая система является стабилизатором грунтов, которые в условиях вечной мерзлоты крайне неустойчивы, необходимо проводить санитарную очистку лесонасаждений и осуществлять посадку новых деревьев и кустарников на территории поселков. В рамках данной программы необходимо уделить особое внимание газонам поселковых площадей и скверов, так как на сегодня эти территории испытывают дефицит зеленых насаждений и требуют дополнительных посадок.

2. Мероприятия по улучшению внешнего облика поселковых территорий (вывоз металлолома и брошенных кузовов автомобилей, разбор ветхих сооружений, облагораживание имеющихся строений и сооружений).

Мероприятия, направленные на освобождение поселковых территорий от разукомплектованного автотранспорта, от таких сооружений и металлолома.

На территории поселений находится большое количество брошенных кузовов и металлолома, контейнеров. На протяжении нескольких десятилетий территория поселков захламлялась, что в конечном итоге привело к необходимости кардинального решения  в этом направлении. В планах программы до 2018 года объем по вывозу составляет 50 кузовов, что в случае реализации позволит существенно освободить внутриквартальные территории от нагромождений, увеличить количество свободного места, повысить уровень комфортности.

3. Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования индивидуальной застройки;

В программе учитывается комплексный подход к решению задач в данном направлении. Прежде всего, это мероприятия по асфальтированию, а также выравниванию внутриквартальных территорий путем подсыпки инертными материалами и грейдерование. Кроме этого проведение поселкового конкурса, нацеленного на улучшение экологии и благоустройства дворов, подъездов жилых многоквартирных домов, с целью стимулирования и поощрения граждан, принимающих активное участие в благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают.

Также в программе запланированы мероприятия по устройству внутриквартальных ограждений. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на сохранность внутриквартального озеленения,  так как из года в год жители поселков устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что  постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

4.Строительство современных детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок;

На территории поселения 4 населенных пункта. Лишь в п.Ленинский имеется спортивная площадка, где установлены антивандальные тренажеры. В п.Лебединый и п.Ленинский имеются детские площадки с установленными игровыми комплексами. Что позволяет на сегодня судить о недостаточном оснащении  поселков детскими  игровыми  и спортивными площадками и потребности в дальнейшем приобретении дополнительных комплексов. В то же время, в рамках этой программы необходимо будет выполнить работы по закупке и установке на существующих площадках дополнительных элементов, т.к. некоторые комплексы требуют дополнений, а также за время пользования часть элементов пришла в негодность.

Следовательно необходимо строительство спортивной площадки в п.Лебединый,   место под которую отведено на территории комплекса «Школа-детский  сад», а также  строительство детской площадки в п.Якокут.

Досуг молодежи, пропаганда здорового образа жизни -сегодня одно из приоритетных задач. А зимние забавы для детей всегда в радость: можно покататься на санках с крутых горок, поиграть в снежки, вылепить из снега забавные фигурки или крепость. Было бы здорово еще и на коньках покататься, или в хоккей поиграть. Открытый каток мечта всех детей. Необходимо изыскать подходящее место, подготовить документы. В летний период провести работы по расчистке отведенной территории, отсыпать гравием. Для  обеспечения комфортности, безопасности  пребывания на катке установить освещение и ограждение.  В осенний период, начать работы по наращиванию ледяного покрова на площадке.

5. Очистка территорий общего пользования, сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

Так как основная причина – захламление поселковых территорий путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями  поселков, предусматриваются мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов с поселковых территорий посредством вывоза и утилизации и не только на территории поселков, но и за поселением по всему периметру.

6. Обеспечение безопасности населения путем отлова  бродячих животных на территории поселков.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими злоносными инфекциями, и несоблюдение общих требований содержания животных населением на территории поселений появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. В рамках реализации данной программы запланирован отлов  в количестве 200 бродячих животных.

7.Снос ветхих и аварийных строений.

Также в программе запланированы мероприятия в обязательном порядке, в связи с тем, что на территории поселков расположено много ветхих и аварийных строений и сооружений, подлежащих сносу для освобождения территории поселков под строительство либо рекультивации земельных участков для муниципальных нужд, а также для обеспечения пожарной безопасности населения.

8.Очистка территории гражданского  захоронения, сбор и вывоз бытового мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории гражданского захоронения.

В программе учитывается проведение мероприятий связанных с содержанием и санитарным состоянием мест гражданского захоронения. Эти мероприятия направлены на санитарную очистку, сбор и вывоз бытового мусора с территорий, в том числе и мест гражданского захоронения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование обеспечения мероприятий Программы осуществляется за счет средств

- бюджета МО «Поселок Ленинский»

- бюджета МО «Алданский район»

- бюджета РС (Якутия)

Описание программного финансирования по годам представлено в Приложении 1 настоящей Программы, всего по программе  ______________тыс. руб., из них:

|  | 2016г | 2017г | 2018г | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО «П.Ленинский» (тыс.руб.) | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 1290,0 |
| Бюджет МО «Алданский район» (тыс. руб.) | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 3060,0 |
| Бюджет РС(Я) (тыс. руб.) | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,0 |
| Всего: | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 | 10350,0 |

6. Механизм реализации программы «Благоустройство МО «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия)  на период 2016-2018 г.г.»

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;

- методические и информационные мероприятия.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется администрацией МО «Поселок Ленинский».

Отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежегодно по результатам прошедшего года предоставляется на отчеты Главы перед населением. В отчет должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы.

7.      Оценка эффективности программы

По внешнему облику поселков оценивается его статус и социально-экономическое развитие. Разнообразная структура озеленения, обеспечение чистоты поселковой территории - неизменные атрибуты современного, развитого поселка. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию поселков, улучшению качества жизни населения поселков, развитию муниципальных услуг в области благоустройства поселка и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории поселков.

Успешная реализация Программы позволит достичь:

1.      Повышения уровня озеленения и эстетичности поселковых улиц и дворов, путем устройства  газонов и зелёных насаждений в общественных местах и жилой зоне.

2.      Повышения уровня комфортности проживания посредством строительства специализированных детских площадок, зон отдыха на территории поселков.

3.      Улучшение технического и эстетического состояния объектов посредством проведения

ремонта и устройства ограждений социальных объектов.

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей - обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего благоустройства.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей поселков.

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на поселковых территориях, повышении уровня культуры жителей поселков, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.