| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 21 апреля 2020г | №30 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г.

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2020-2021 г.г.

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 гг.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 гг. (приложение N 1).

3. Администрации МО «п.Ленинский» на основании поданных жителями заявлений о необходимом текущем и капитальном ремонте муниципальных квартир,  вытекающих из анализа аварийных ситуаций в течение предыдущего  отопительного сезона, совместно с инспекторской группой ООО УК Ленинский» провести  обследование объектов, определить объемы работ и затрат, исполнителей (приложение N 2). Выводы комиссии довести  до депутатов в июне в рамках очередной сессии депутатов.  Решение сессии опубликовать на сайте МО.

Работы с участием подрядных организаций, поставщиков энергоресурсов,  проводить по согласованию с руководителями данных организаций.

4. С целью внедрения эффективных энергосберегающих технологий, обеспечения бесперебойной работы инженерных систем руководителям  ресурсоснабжающих  и обслуживающих организаций  (АФ ОАО «ТЭС», ООО УК «Ленинский», ООО УК «Возрождение», АО «Энергосбыт», ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС») в  срок до 15.05.2020г.

4.1. разработать комплексные планы,  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социально-значимых объектов, жилфонда  к работе в осенне-зимний сезон 2020-2021г.г.

4.2. направить ремонтную программу, с учетом заявок администрации, а также самостоятельно выявленных технологических нарушений при эксплуатации оборудования в ходе прошлого отопительного сезона.

5. Управляющей компании «Ленинский» (рук.Нестеренко Е.Ю.)

5.1. направить в адрес администрации план проведения  диагностики и гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей. Промывку проводить с участием представителей МКД и представителей комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 гг. После промывки составление акта о факте промывки, с наличием подписей членов комиссии, обязательно. Начать работы по промывке отопительной системы МКД не позднее чем с 15.06.20г.

5.2. провести  ремонтные работы по жилфонду, согласно плану (приложение 3).

5.3. В срок до  15.08.2020г.  завершить работы по промывке отопительной системы жилого фонда.

5.4. В срок до 06.09.2020г. обеспечить подготовку объектов жилфонда, (внутридомовых и наружных инженерных систем (обследование, ремонтные работы) к работе в новом отопительном сезоне.

5.5. В срок до 25.08.20г. предоставить акты промывки системы отопления  и паспортов готовности МКД по установленной форме

5.6. Провести необходимые мероприятия по  установке, поверке,  приемке общедомовых приборов тепловой энергии, установленных ранее (по заявкам жителей МКД)

6. Руководителю  ресурсоснабжающей организации АФ ОАО «ТЭС» Балаганскому К.И.)

6.1.  в срок до 10.05.20г. направить комплексный план мероприятий (программу) по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения к зимнему периоду 2020-2021г.г., в то числе работы выполняемые хозспособом, в том числе с учетом  ранее  выявленных администрацией и не решенных по настоящее время проблем.

6.2. в срок до 01.09.20г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж (демонтаж) оборудования на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

6.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ, в том числе  коллекторные колодцы,  канализационные трубы проложенные через водосточные канавы вдоль дорог, во избежание их разрушения во время зимней и весенней очистки  территорий от снега и льда.

7. Руководителю  ресурсоснабжающей организации ОАО ДРСК «ЮЯЭС» Кулемин А.Н.

7.1.  Провести обследование  электросетей и оборудования, состояния опор ВЛ по населенным пунктам. На основе проведенного анализа  определить объемы работ в летний период 2020-2021г.г. В срок до 10.05.2020 направить план мероприятий по подготовке к зиме 2020г.

7.2 Устранить  провисы проводов, заменить опоры, находящиеся в ветхом состоянии, провести санитарную обрезку ветвей, расположенных на уровне электролиний и спиливание деревьев и кустарников,  мешающих  проезду техники.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 30 от 21.04.2020г.

Состав комиссии по

подготовке объектов ЖКХ и Энергетики, жилфонда МО «П.Ленинский»      к отопительному сезону 2020-2021г..

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Балаганский Кирилл Иннокентьевич | Директор АФ ОАО ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Шамрай Дмитрий Витальевич | Уполномоч. представитель АФ ОАО ТЭС | Член комиссии |
| 4 | Нестеренко Елена Юрьевна | Директор ООО УК «Ленинский» | Член комиссии |
| 5 | Кулемин Александр Николаевич | Директор ОАО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 6 | Беспятова Татьяна Владимировна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 7 | Захаров Сергей Васильевич | Депутат Ленинского Совета депутатов | Член комиссии |

Приложение №2

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 30 от 21.04.2020г.

План работы  администрации МО «Поселок Ленинский».

по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.

| № | Меры по подготовке | сроки | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рекомендательных планов (заявок) подрядным организациям по подготовке жилфонда и объектов социальной сферы к осенне—зимнему сезону 2018-2019г.г. Разработка плана по муниципальному жилфонду Утверждение плана по сессии депутатов | До 1.05.2020 15.05.20 | администрация |  |
| 2 | Обследование МКД блокированной застройки. | 15-30 мая | Беспятова Т.В Тонконог Т.И Дударенко М.Н |  |
| 4 | Инвентаризация жилфонда | 01.06. -10.06 | Беспятова Т.В. Дударенко М.Н. |  |
| 5 | Инвентаризация земель | 30.05- 30.08 | Молчан В.В. Золотарева А.К |  |
| 6 | Выявление и Признание бесхозного имущества. Постановка на учет | 01.04-01.09. | Молчан В.В. Золотарева А.К |  |
| 9 | Проведение текущих ремонтных работ жилфонда (план на основе заявлений) | По утвержденному плану | администрация, УК Ленинский |  |
| 10 | Гидравлические испытания. промывка теплосетей МКД | По графику | УК «Ленинский», «Возрождение» |  |
| 11 | Ревизия запорной арматуры | По плану УК, ТЭС | УК, ТЭС |  |
| 12 | Инвентаризация теплосетей их ремонт и утепление. | По графику | ТЭС |  |
| 13 | Утепление сетей |  | ТЭС |  |
| 14 | Ремонт коллекторов, септиков | По графику | ТЭС, ОСРП |  |
| 15 | Ремонт оборудования тепло-пунктов, котельных, скважин | По графику | ТЭС |  |
| 16 | Инвентаризация и ремонт ВЛ с износом | По графику | ОАО ДРСК ЮЯЭС |  |
| 17 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам ЖКХ | В течение года | администрация |  |
| 17 | Своевременное информирование населения о проводимых ремонтных мероприятиях | По графику работ | УК Ленинский, ТЭС, ОАО ДРСК «ЮЯЭС» |  |
| 18 | Контроль исполнения мероприятий | Постоянно В течение подготовительного периода | Комиссия по подготовке к отопит сезону |  |
| 19 | Подготовка Паспорта готовности МО «П.Ленинский» к отопительному сезону 2020-2021г.г. | До 15.09.20 | Гордиенко С.И. Нестеренко Е.Ю Онипер С.В Балаганский К.И |  |