| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 36, тел: 52-3-55, факс 52-7-16 Электронный адрес adm-leninskij@yandex.ru Сайт: http://admleninskij.ucoz.net |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 26 апреля 2021г | №22 | п.Ленинский |
| --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г.

на  территории МО «Поселок Ленинский»

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний сезон 2021-2022 г.г.

Постановляю:

1. Создать комиссию по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг. (приложение N 1).

3. Администрации МО «п.Ленинский» на основании поданных жителями заявлений о об устранении неполадок в муниципальных квартирах,  общего имущества МКД, инженерной инфраструктуры  поселков  провести  анализ объемов работ и определить план работ для подрядных организаций (Приложение 1.3,4)

4. С целью внедрения эффективных энергосберегающих технологий, обеспечения бесперебойной работы инженерных систем руководителям  ресурсоснабжающих  и обслуживающих организаций  (АФ ОАО «ТЭС», УК «Ленинский», УК «Возрождение», АО «Энергосбыт», ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС») в  срок до 20.05.2021г. 4.1. разработать комплексные планы,  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, социально-значимых объектов, жилфонда  к работе в осенне-зимний сезон 2021-2022г.г.

4.2. направить ремонтную программу, с учетом  наших заявок, а также самостоятельно выявленных технологических нарушений при эксплуатации оборудования в ходе прошлого отопительного сезона.

5. Управляющей компании «Ленинский» (рук.Нестеренко  Е.Ю.)

5.1. направить в адрес администрации план проведения  диагностики и гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей. Промывку проводить с участием представителей МКД и представителей комиссии по подготовке и приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг. После промывки составление акта о факте промывки, с наличием подписей членов комиссии, и представителя МКД обязательно. Начать работы по промывке отопительной системы МКД не позднее чем с 15.06.21г.

5.2. провести   ремонтные работы общего имущества МКД, согласно заявкам  жителей .

6.1. В срок до  15.08.2021г.  завершить работы по промывке отопительной системы жилого фонда.

6.2. В срок до 15.08.2021г. обеспечить подготовку объектов жилфонда, (внутридомовых и наружных инженерных систем (обследование, ремонтные работы) к работе в новом отопительном сезоне.

6.3. В срок до 25.08.21г. предоставить акты промывки системы отопления  и паспортов готовности МКД по установленной форме

6.4. Провести необходимые мероприятия по  установке, поверке,  приемке общедомовых приборов тепловой энергии, установленных ранее (по заявкам жителей МКД)

7. Руководителю  ресурсоснабжающей организации АФ ОАО «ТЭС» К.И.Балаганскому

7.1.  в срок до 15.05.21г. направить комплексный план мероприятий (ремонтную программу) по МО «Поселок Ленинский» по вопросам подготовки теплосетей и электросетей к зимнему периоду 2021-2022г.г., в то числе работы выполняемые хозспособом с учетом  выявленных администрацией проблем (приложение 4).

7.2. в срок до 01.09.21г. организовать проведение необходимого капитального ремонта и монтаж (демонтаж) оборудования на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, наружных сетях водоснабжения и канализации.

7.3. обеспечить строительство внешних ограждений жизненно важных объектов ЖКХ (скважины)

7.4.  установить визуальные обозначения на коллекторные  колодцы, теплосети, расположенные вблизи дорожного полотна и придомовых территориях во избежание их нарушения во время очистки дорог и дворов от снега.

7.5. Обеспечить утепление теплотрасс на всей их протяженности в срок до 1.10.2022г.

8. Руководителю  ресурсоснабжающей организации ОАО ДРСК «ЮЯЭС» Кулемину А.Н..

8.1.  Провести обследование  электросетей и оборудования, состояние опор ВЛ по населенным пунктам. На основе проведенного анализа  определить объемы работ в летний период 2021-2022 г.г. В срок до 15.05.2021 направить план мероприятий по подготовке .

8.2 Устранить  провисы проводов, заменить опоры, находящиеся в ветхом состоянии, провести санитарную обрезку ветвей, расположенных на уровне электролиний и спиливание деревьев и кустарников,  мешающих  проезду техники, произвести вывоз порубочного материала.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Поселок Ленинский»                                 С.И.Гордиенко

Приложение №1

к Постановлению Главы МО

«Поселок Ленинский» № 22 от 26.04.2021г.

Состав комиссии по

подготовке объектов ЖКХ и Энергетики, жилфонда МО «П.Ленинский»      к отопительному сезону 2021-2022г.

| 1 | Гордиенко Светлана Ивановна | Глава МО «Поселок Ленинский» | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Балаганский Кирилл Иннокентьевич | Директор АФ АО ТЭС | Член комиссии |
| 3 | Кулемин Александр Николаевич | Директор ООО ДРСК «ЮЯЭС» | Член комиссии |
| 4 | Беспятова Татьяна Владимировна | Главный специалист администрации | Член комиссии |
| 5 | Нестеренко Елена Юрьевна | Начальник участка от УК «Жилсервис» | Член комиссии |
| 6 | Хмарова Любовь Анатольевна | Председатель Ленинского совета депутатов | Член комиссии |
| 7 | Козина Татьяна Викторовна | Зам.председателя Ленинского Совета депутатов | член комиссии |